Rokiškio rajono savivaldybės administracijos                                                                  direktoriaus 2012 m. vasario 1d įsakymo Nr. AV - 104

priedas

RAJONO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS, PLĖTROS IR MODERNIZAVIMO

PROGRAMOS VYKDYMO METINĖ ATASKAITA UŽ  2011 METŲ LAIKOTARPĮ

(strateginio tikslo pavadinimas)

RAJONO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS, PLĖTROS IR MODERNIZAVIMAS

Jonas Skruodis

(asignavimų valdytojas/programos koordinatorius)

| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas | Vykdytojo kodas | Vertinimo kriterijai |  |  |  |  | Finansavimo šaltiniai | Faktiškai patvirtinti asignavimai n - iesiems metams | Panaudoti signavimai per ataskaitinį laikotarpį (kasinės išlaidos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vertinimo kriterijaus kodas | Vertinimo kriterijaus pavadinimas | planuotosios reikšmės | faktinės reikšmės | Panaudojimo procentas |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | Daugiabučių gyvenamųjų namų Rokiškio m. Taikos g. 3, 3A, 5, 19, 21, 23 renovavimas | 9 | R-5-1-1-1 | Rekonstruotų ar suremontuotų daugiabučių namų skaičius | 6 | 0 | 0% | ES | 6977,9 | 29 787,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 1231,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | 8209,3 |  |
| 1 | 1 | 2 | Socialinio būsto plėtra, pritaikant socialiniam būstui negyvenamas patalpas Aušros g. 26 | 9 | P-5-1-1-2 | Socialiniam būstui pritaikytų pastatų skaičius | 1 | 1 | 100% | ES | 1222,1 | 1 154 210 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 215,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | 1437,8 |  |
| 1 | 1 | 3 | Savivaldybei priklausančių pastatų modernizavimas, gerinant jų būklę | 9 | P-5-1-1-3 | Modernizuotų savivaldybei priklausančių pastatų skaičius | 7 | 2 | 28,6% | SB | 1034,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PF | 189,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | 1223,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Juodupės gimnazijos pastatų atnaujinimas | 574 540, 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kamajų Antano Strazdo gimnazijos pastatų atnaujinimas | 1 403 634, 43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Senamiesčio pradinės mokyklos pastatų atnaujinimas | 955 584, 66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vaikų darželis-mokykla „Varpelis“ | 34 851, 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vaikų darželis-mokykla “Ažuoliukas” | 84 224, 88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pandėlio gimnazijos pastatų atnaujinimas | 149 440, 99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Juozo Tumo Vaižganto vidurinės mokyklos ir mokyklos bendrabučio pastatų atnaujinimas | Bus ruošiamas techninis projektas |
| 1 | 1 | 4 | Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondas | 9 | P-5-1-1-4 | Paramą gavusių daugiabučių namų bendrijų skaičius | 3 | 3 | 100% | SB | 3,0 | 3,0 |
| 1 | 1 | 5 | Pandėlio bažnyčios remontas už išperkamąjį turtą | 9 | P-5-1-1-5 | Suremontuota Pandėlio bažnyčia | 1 | 1 | 100% | SB | 73,0 | 73,0 |
| 1 | 2 | 1 | Subsidijos gamintojams už šiluminę energiją | 9 | P-5-1-2-1 | Subsidijuotų šiluminės energijos gamintojų skaičius | 2 | 2 | 100% | SB | 500,0 | 500 000, 00 |
| 1 | 3 | 1 | Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos g.- Aušros g.- Parko g.- Taikos g. - Vilties g.- P.Širvio g.- Jaunystės g. sutvarkymas ir plėtra | 9 | P-5-1-3-1 | Įgyvendintų Rokiškio miesto urbanistinės teritorijos sutvarkymo ir plėtros projektų skaičius | 1 | 1 | 100% | ES | 5518,8 | 3 869 538,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 447,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | 5966,3 |  |
| 1 | 3 | 2 | Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos-Aušros-Parko-Taikos-Vilties-P.Širvio-Jaunystės-Panevėžio-Perkūno-Kauno-J. Basanavičiaus-Ąžuolų-Tyzenhauzų-Pievų-Juodupės-Laisvės gatvių sutvarkymas ir plėtra | 9 | P-5-1-3-1 | Įgyvendintų Rokiškio miesto urbanistinės teritorijos sutvarkymo ir plėtros projektų skaičius | 1 | 0 | 0% | ES | 0,8 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | 1,0 |  |
| 1 | 3 | 3 | Laibgalių kaimo kompleksinė infrastruktūros plėtra | 9 | P-5-1-3-2 | Kompleksiškai atnaujintų gyvenviečių skaičius | 1 | 0 | 0% | ES | 740,7 | 578 087,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 65,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VB | 65,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | 871,4 |  |
| 1 | 3 | 4 | Juodupės miestelio kompleksinė infrastruktūros plėtra | 9 | P-5-1-3-2 | Kompleksiškai atnaujintų gyvenviečių skaičius | 1 | 0 | 0% | ES | 740,2 | 683 057, 88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 64,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VB | 65,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | 870,9 |  |
| 1 | 3 | 5 | Kompleksinis Pandėlio miesto centrinės dalies sutvarkymas ir plėtra | 9 | P-5-1-3-2 | Kompleksiškai atnaujintų gyvenviečių skaičius | 1 | 0 | 0% | ES | 616,0 | 270 819,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 54,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VB | 54,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | 724,7 |  |
| 1 | 3 | 6 | Kavoliškio kaimo kompleksinė infrastruktūros plėtra | 9 | P-5-1-3-2 | Kompleksiškai atnaujintų gyvenviečių skaičius | 1 | 0 | 0% | ES | 466,8 | 171 411,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 41,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VB | 41,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | 549,2 |  |
| 1 | 3 | 7 | Kompleksinis Obelių miesto centrinės dalies sutvarkymas ir plėtra | 9 | P-5-1-3-2 | Kompleksiškai atnaujintų gyvenviečių skaičius | 1 | 0 | 0% | ES | 408,4 | 169 260, 00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 36,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VB | 36,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | 480,5 |  |
| 1 | 3 | 8 | Kompleksinis Kamajų miestelio centrinės dalies sutvarkymas ir plėtra | 9 | P-5-1-3-2 | Kompleksiškai atnaujintų gyvenviečių skaičius | 1 | 0 | 0% | ES | 754,8 | 52 002,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 66,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VB | 66,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | 888,0 |  |
| 1 | 3 | 9 | Kompleksinis Panemunėlio geležinkelio stoties centrinės gyvenvietės dalies sutvarkymas ir plėtra | 9 | P-5-1-3-2 | Kompleksiškai atnaujintų gyvenviečių skaičius | 1 | 0 | 0% | ES | 755,2 | 46 241,32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 66,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VB | 66,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | 888,5 |  |
| 1 | 3 | 10 | Poilsio zonos prie Žiobiškio tvenkinio sukūrimas | 9 | P-5-1-3-3 | Sukurta poilsio zona prie Žiobiškio tvenkinio | 1 | 0 | 0% | ES | 90,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 27,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VB | 18,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | 136,2 |  |
| 1 | 3 | 11 | Daugiafunkcinio sporto centro statyba | 9 | P-5-1-3-4 | Pastatytas daugiafunkcinis sporto centras | 1 | 0 | 0% | SB | 500,0 | 0 |
| 1 | 3 | 12 | Juodupės miestelio šilumos perdavimo tinklų rekonstravimas | 9 | P-5-1-3-5 | Rekonstruotų šilumos perdavimo tinklų ilgis, km | 0,2 | 0,2 | 100% | SB | 100,0 | 63 187,73 |
| 1 | 3 | 13 | Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas | 19-28 | P-5-1-3-6 | Seniūnijų, kurioms skirtos lėšos viešojo ūkio išlaikymui, skaičius | 10 | 10 | 100% | SB | 1866,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SP | 360,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | 2227,6 |  |
| 1 | 3 | 14 | Darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas | 19-28 | P-5-1-3-7 | Darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas | 10 | 10 | 100% | SB | 290,0 | 287 917,83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | 290.0 |  |
| 1 | 4 | 1 | Vietinės reikšmės kelių priežiūra | 9 | P-5-1-4-1 | Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis, km | 1612,7 | 1612,7 | 100% | KD | 1349,7 | 1 809 300, 00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SB | 178,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | 1527,7 |  |
| 1 | 4 | 2 | Vietinės reikšmės kelių plėtra | 9 | P-5-1-4-2 | Rekonstruotų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis, km | 3,2 | 3,2 | 100% | KD | 1640,0 | 1 874 700,00 |
| 1 | 4 | 3 | Rokiškio miesto Respublikos gatvės rekonstravims | 9 | P-5-1-4-3 | Rekonstruotos Respublikos gatvės ilgis, km | 1,3 | 1,3 | 100% | ES | 543,1 | 2 538 745,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 95,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | 639,0 |  |
| 1 | 4 | 4 | Kauno gatvės rekonstrukcija | 9 | P-5-1-4-4 | Rekonstruota Kauno gatvė | 1,0 | 0 | 0% | ES | 6545,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 1155,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | 7700,0 |  |
| 1 | 4 | 5 | Kazliškio kaimo Šilelio gatvės infrastruktūros sutvarkymas | 9 | P-5-1-4-5 | Suremontuotos Šilelio gatvės ilgis, km | 0,8 | 0,8 | 100% | ES | 102,0 | 201 636, 00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VB | 62,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 41,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | 205,7 |  |
| 2 | 1 | 1 | Teritorijos, numatytos bendrajame Rokiškio miesto plane miesto plėtrai, detaliojo plano rengimas | 2 | P-5-2-1-1 | Parengtų detaliųjų planų skaičius | 1 | 1 | 100% | ES | 191,4 | 170 679, 00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 33,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | 225,2 |  |
| 2 | 1 | 2 | Detaliųjų planų esamoms teritorijoms, naujai numatomoms kapinėms suformuoti ir senoms išplėsti Rokiškio mieste ir rajone parengimas | 2 | P-5-2-1-1 | Parengtų detaliųjų planų skaičius | 0 | 0 | 0% | ES | 3,4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | 4,0 |  |
| 2 | 1 | 3 | Žemės sklypų formavimas detaliaisiais planais prie laisvų teritorijų, nustatant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdį arba juos keičiant | 2 | P-5-2-1-1 | Parengtų detaliųjų planų skaičius | 0 | 0 | 0% | ES | 1,7 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | 2,0 |  |
| 2 | 1 | 4 | Žemės sklypų formavimas detaliaisiais planais prie savivaldybei priklausančių pastatų, nustatant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdĮ arba juos keičiant | 2 | P-5-2-1-1 | Parengtų detaliųjų planų skaičius | 0 | 0 | 0% | ES | 1,7 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP | 0,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso | 2,0 |  |
| 2 | 1 | 5 | Specialaus plano rengimas dviračių takams-trasoms Rokiškio mieste ir rajone suformuoti | 2 | P-5-2-1-2 | Parengtų specialiųjų planų skaičius | - | - | 0% | ES |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP Iš |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | viso |  |  |
| 2 | 1 | 6 | Detaliųjų planų parengimas | 2 | P-5-2-1-1 | Parengtų detaliųjų planų skaičius | 0 | 0 | 0% | SB | 245,0 | - |
| 2 | 1 | 7 | Žemės sklypų kadastriniai matavimai | 2 | P-5-2-1-3 | Atliktų kadastrinių matavimų skaičius | 0 | 0 | 0% | SB | 25,0 | - |

Statybos ir infrastruktūros plėtros 				( Parašas)					Simona Kilaitė

skyriaus vyriausioji specialistė